## Slide 1: Внедрение автоматизации при добавлении новых продуктов в сети закусочных
План проекта
Потенциальные риски проекта
Возможные последствия
План по предотвращению рисков

## Slide 2: План проекта
Первый этап
Создание приложения для упрощения взаимодействия сотрудников разных подразделений при разработке нового продукта
Второй этап
Интеграция нового приложения с существующими сервисами

## Slide 3: Риски первого этапа
Недостаточная подготовка персонала к работе с новой системой
Непредвиденные изменения в требованиях заказчика
Недостаточное понимание объема работы и сложности задач

## Slide 4: Риски второго этапа
Проблемы совместимости и интеграции различных технологий в рамках проекта
Проблемы с передачей и обменом данных между различными системами
Недостаточная финансовая поддержка и возможность привлечения инвестиций

## Slide 5: Вероятность возникновения рисков
Риск | Вероятность
Недостаточная подготовка персонала к работе с новой системой | 30%
Непредвиденные изменения в требованиях заказчика | 30%
Недостаточное понимание объема работы и сложности задач | 20%
Проблемы совместимости и интеграции различных технологий в рамках проекта | 15%
Проблемы с передачей и обменом данных между различными системами | 10%
Недостаточная финансовая поддержка и возможность привлечения инвестиций | 5%

## Slide 6: Возможные последствия для проекта
Риск 1. Недостаточная подготовка персонала к работе с новой системой
Снижение качества работ из-за некомпетентности персонала
Неудовлетворенность заказчика из-за «неправильной» работы системы

## Slide 7: Возможные последствия для проекта
Риск 2. Непредвиденные изменения в требованиях заказчика
Задержки в разработке проекта из-за необходимости дополнительной разработки функционала.
Перерасход бюджета из-за необходимости дополнительных работ.
Неудовлетворенность заказчика из-за несоответствия полученного продукта его требованиям

## Slide 8: Возможные последствия для проекта
Риск 3. Недостаточное понимание объема работы и сложности задач
Задержки в разработке проекта из-за неправильной оценки сроков и затрат.
Перерасход бюджета из-за неправильной оценки затрат.
Ограничение функционала из-за нехватки бюджета

## Slide 9: Возможные последствия для проекта
Риск 4. Проблемы совместимости и интеграции различных технологий в рамках проекта
Трудности при интеграции систем, что может привести к задержкам в разработке проекта.
Ограничение функционала из-за несовместимости с другими системами.
Неудовлетворенность заказчика из-за неправильной работы системы

## Slide 10: Возможные последствия для проекта
Риск 5. Проблемы с передачей и обменом данных между различными системами
Потеря информации, что может привести к нарушению работы системы.
Неудовлетворенность заказчика из-за неправильной работы системы.
Задержки в разработке проекта из-за необходимости дополнительных работ

## Slide 11: Возможные последствия для проекта
Риск 6. Недостаточная финансовая поддержка и возможность привлечения инвестиций
Ограничение функционала из-за нехватки бюджета.

## Slide 12: Управление рисками
Риск 1. Недостаточная подготовка персонала к работе с новой системой
Организация дополнительных тренингов и обучений для персонала задолго до запуска проекта.
Проведение тестового периода работы системы перед полным запуском.

## Slide 13: Управление рисками
Риск 2. Непредвиденные изменения в требованиях заказчика
Разработка детального плана проекта с учетом возможных изменений требований.
Установление четких процедур для изменения требований
Постоянный контакт с заказчиком для своевременной корректировки требований
Увеличение сроков проекта для реализации критичных новых требований

## Slide 14: Управление рисками
Риск 3. Недостаточное понимание объема работы и сложности задач
Разработка детального плана проекта с учетом всех задач и их сложности
Привлечение сотрудников смежных подразделений для оценки задач

## Slide 15: Управление рисками
Риск 4. Проблемы совместимости и интеграции различных технологий в рамках проекта
Тщательное тестирование системы на совместимость с другими системами.
Использование стандартных протоколов и интерфейсов для интеграции систем.
Привлечение новых сотрудников для реализации интеграций (внешних и внутренних)

## Slide 16: Управление рисками
Риск 5. Проблемы с передачей и обменом данных между различными системами
Тщательное тестирование системы на совместимость с другими системами.
Разработка подробной документации

## Slide 17: Управление рисками
Риск 6. Недостаточная финансовая поддержка и возможность привлечения инвестиций
Поиск дополнительных источников финансирования
Разработка детального бюджета проекта
Сокращение функционала проекта

## Slide 18: Вопросы и ответы